АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  «ВОХТОМСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25  марта 2022 года                                                                                               №  11

п. Фоминский,   Коношский район,

Архангельская область

О подготовке и проведении двухмесячника  по благоустройству

территорий населенных пунктов

муниципального образования «Вохтомское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории муниципального образования «Вохтомское», в целях принятия действенных мер по наведению чистоты и порядка по окончании зимнего периода, улучшения санитарного состояния и благоустройства  территории сельского поселения, руководствуясь  пунктом 3.2 статьи 6, статьей 26 Устава муниципального образования «Вохтомское», постановляю:

1. Организовать и провести в период с 20 апреля 2022 года по 20 июня                       2022 года двухмесячник по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования «Вохтомское».

2. Утвердить план мероприятий по   подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству  территорий населенных пунктов  муниципального образования «Вохтомское» (далее – двухмесячник),  (приложение №1).

3. Утвердить  состав комиссии  по   контролю за  ходом прохождения  двухмесячника  и выполнением мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Вохтомское»  (приложение №2).

4.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  муниципального образования «Вохтомское»  в информационно - телекоммуникационной  сети «Интернет».

5.Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                                   И.А.Нефедова

Приложение № 1

утверждено        постановлением администрации  МО «Вохтомское»

от 25.03.2022 г №  11

Мероприятия по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству,  территорий населенных пунктов

муниципального образования «Вохтомское»

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комиссии по проведению двухмесячника Разработка плана и графиков проведения мероприятий | 25.03.2022 | Глава МО «Вохтомское» |
| 2 | Информирование населения, руководителей организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования о проведении двухмесячника | Постоянно | Глава, специалисты МО «Вохтомское» |
| 3 | Проведение подворных обходов, проведение разъяснительной работы с владельцами жилых домов о необходимости приведения прилегающей территории в надлежащее состояние | Постоянно | Глава, специалисты МО «Вохтомское» |
| 4 | Очистка от мусора придомовых территорий граждан | До 20.06.2022 | Глава, специалисты МО «Вохтомское», граждане |
| 5 | Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий. | До 20.06.2022 | Глава, специалисты, МО «Вохтомское», руководители организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели |
| 6 | Проведение субботников по санитарной очистке территории населенных пунктов | По отдельному графику | Комиссия по двухмесячнику |
| 7 | Грейдирование дорог в черте населенных пунктов | По мере необходимости | Глава МО «Вохтомское» |
| 8 | Благоустройство территорий Обелисков: очистка от мусора, проведение ремонтно-восстановительных работ, побелка, покраска, скашивание травы, посадка насаждений и их содержание | До 08.05.2022 г и постоянно в течение летнего сезона | Глава, специалисты, депутаты МО «Вохтомское», руководители учреждений, граждане |
| 9 | Инвентаризация детских игровых площадок, изготовление информационных стендов, установка дополнительного оборудования, благоустройство территории площадок | По отдельному графику | Глава, специалисты МО «Вохтомское» |
| 10 | Обновление знаков и указателей противопожарной безопасности на объектах пожарного водоснабжения | До 20.06.2022 | Глава МО «Вохтомское» |
| 11 | Проведение рейдов для подведения итогов проведения двухмесячника | По отдельному графику | Комиссия по двухмесячнику |

Приложение № 2

утверждено        постановлением администрации  МО «Вохтомское»

от 25.03.2022 г №  11

Состав комиссии

по контролю за  ходом прохождения  двухмесячника  и выполнением мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Вохтомское»:

- Нефедова И.А.- глава   МО «Вохтомское», председатель комиссии.

- Новожилова В.Б. – главный специалист администрации, секретарь комиссии.

- Артемова С.И. - депутат муниципального Совета МО «Вохтомское», член комиссии.

- Патракеева Т.А. – директор МБУК «Вохтомский СДК», член комиссии.

- Козенкова В.В. – заведующая Валдеевской библиотекой, член комиссии.